**Formulário de Solicitação de Mudança (FSM)**

**Projeto:** [Nome do Projeto BI]  
**Data da Solicitação:** [20/11/2024]  
**Solicitante:** [Nome do Solicitante]

**1. Detalhes da Mudança**

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descrição/Exemplo Preenchido** |
| **ID da Mudança** | MUD-001 |
| **Título da Mudança** | Atualização do Relatório de Vendas Mensal |
| **Descrição da Mudança** | Necessidade de incluir novos indicadores de margem de lucro no relatório mensal de vendas no Power BI. |
| **Motivo da Mudança** | Ajuste solicitado pela diretoria para melhor alinhamento com os KPIs estratégicos. |
| **Impacto Esperado** | Melhor tomada de decisão ao incluir informações financeiras detalhadas. |

**2. Impacto no Projeto**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dimensão** | **Impacto Esperado** | **Detalhamento** |
| **Custo** | Baixo | Requer 4 horas adicionais da equipe de BI. |
| **Cronograma** | Moderado | Ajuste de 2 dias na entrega final do relatório. |
| **Qualidade** | Alto | Melhora a precisão das informações apresentadas. |
| **Viabilidade Técnica** | Alta | Integração de dados disponível e ferramenta Power BI configurada. |

**3. Aprovação da Mudança**

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descrição/Exemplo Preenchido** |
| **Responsável pela Avaliação** | Ana Oliveira |
| **Data da Avaliação** | 22/11/2024 |
| **Status da Avaliação** | Aprovado |
| **Observações** | Ajustes críticos para a apresentação mensal à diretoria, impactos considerados aceitáveis. |

**4. Detalhes de Implementação**

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descrição/Exemplo Preenchido** |
| **Responsável pela Implementação** | Carlos Almeida |
| **Cronograma de Implementação** | Início: 23/11/2024 |
| **Revisão Final por** | Maria Fernandes |
| **Data da Conclusão da Implementação** | 25/11/2024 |

**5. Assinaturas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Nome e Assinatura** |
| **Solicitante** | João Silva |
| **Avaliador** | Ana Oliveira |
| **Aprovador Final** | Diretor do Projeto: Roberto Martins |